智慧能源管理平台 培训计划与培训材料

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 智慧能源管理平台培训计划与培训材料 |
| 系统版本 | V4.6.0 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-09-14 |
| 适用范围 | 国内医院及工商业园区项目、海外（英文）项目的上线培训与在岗复训 |
| 读者对象 | 培训组织者、讲师、项目经理、各业务部门参训人员、系统管理员与 IOT 运维人员 |

配套资料：《06-02 用户操作手册》《06-03 系统管理员手册》、docs/用户手册/系统集成模块用户手册.md、docs/新功能模块使用手册.md、docs/前端测试指导.md。

1. 培训目标与原则

1.1 培训总体目标

是在 RuoYi 基础上二次开发的企业级能源管理系统，并叠加了医院智慧能源决策系统，功能覆盖设备、能耗、报警、运维、物品、定额、充电站、碳资产、视频、计量、新能源、调度决策、数字孪生、报表与系统集成等十几个领域。培训的总体目标是：让不同岗位的人，在系统上线后第一周就能独立完成本岗位 80% 以上的日常操作，并能看懂数据、处理报警、输出报告。

具体分解为四个可衡量目标：

- 会登录、会操作：100% 参训人员能独立完成登录、语言切换、查询筛选、新增编辑、导入导出等通用操作。

- 懂业务、懂菜单：各岗位人员能说清本岗位涉及的菜单路径、数据含义与处理时限，关键岗位实操考核合格率不低于 90%。

- 能应急、能闭环：设备科/后勤、IOT 运维人员能独立完成”报警接收 → 核实 → 派单/处理 → 归档”闭环；管理员能独立完成账号开通、权限分配、密码重置。

- 会看数、会决策：决策层与能源管理负责人能读懂首页看板、医院大屏、能效排名与节能建议，并据此安排节能工作。

1.2 培训原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 按角色施教 | 决策层、能源负责人、设备科/后勤、IOT 运维、系统管理员五类角色课程不同，不搞”一锅煮”。 |
| 以操作为主 | 每门课讲解与实操时间比例不低于 4:6，所有实操在独立沙箱环境完成。 |
| 场景化教学 | 用”设备越限报警 → 自动生成工单 → 移动端接单 → 拍照闭环”等真实业务串场景，不孤立讲按钮。 |
| 沙箱隔离 | 培训使用独立环境与示例数据 hospital_seed_demo，严禁在生产环境做练习。 |
| 先认证后上岗 | 关键岗位（管理员、IOT 运维、报警处理人）必须笔试+实操双合格后开通正式账号权限。 |
| 中英双语可复制 | 国内中文授课；海外使用英文教材与英文界面，重点保障中/英两种语言。 |
| 陪跑过渡 | 集中培训后安排 2 周现场/远程陪跑期，边用边答疑。 |

2. 培训对象分层与能力画像

系统五类核心角色的能力画像如下，所有课程设计、考核标准均围绕该画像展开。

| 编号 | 角色 | 典型岗位 | 主要系统诉求 | 计算机水平假设 | 培训后应具备能力 | 建议人数/院区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 决策层 | 院长、分管后勤/设备副院长、能源管理委员会领导 | 看医院大屏、首页看板、分析报告、节能建议，做投入决策 | 一般，会用浏览器与微信即可 | 能读懂大屏各指标含义、能切换院区、能调阅分析报告并主持月度能源分析会 | 3～6 人 |
| R2 | 能源管理负责人 | 能源管理办公室主任、动力科能源工程师、节能专员 | 能耗分析、能效指标、定额、节能建议、对外报告 | 较熟练，常用 Excel | 能独立使用能耗分析全套图表、配置定额、导出费用报表、输出月度节能分析 | 2～4 人 |
| R3 | 设备科/后勤业务人员 | 设备科台账员、巡检/维修班组长、值班调度、仓库管理员、充电运营员 | 台账、实时监测、报警处理、巡检维修工单、物品出入库、充电站运营 | 水平参差，需从零教起 | 能维护台账、处理报警、执行巡检与工单（含移动端）、管理库存、处理充电订单异常 | 8～20 人 |
| R4 | IOT 运维工程师 | 集成商/医院信息科 IOT 工程师、自控班组 | 设备接入、MQTT/回调配置、设备绑定、数据质量、回调日志 | 熟练，有网络/接口基础 | 能完成网关与设备接入、IOT 回调 Token/签名配置、用回调日志定位数据不上送问题 | 2～4 人 |
| R5 | 系统管理员 | 信息科系统管理员、实施顾问 | 用户角色权限、字典参数、基础配置、任务调度、运行监控、备份 | 熟练，了解 Web 系统管理 | 能独立完成组织/账号/权限初始化、字典参数维护、XXL-Job 任务管理、日常监控与备份 | 2～3 人 |

通用业务操作员（如只负责某一张单据录入的收费员、库管员）并入 R3，只选修与其单据相关的章节，不要求学完全部业务课。

3. 课程体系地图

课程分为五个课程包，共 14 门课，合计约 30 课时（1 课时 = 45 分钟）。

V4.6.0 培训课程体系
│
├── A. 基础课（全员必修）
│   ├── A1 平台概览与登录入门（1课时）
│   ├── A2 通用操作范式：查询/表单/Excel/图表（1课时）
│   └── A3 首页数据看板读图（1课时）
│
├── B. 业务课（R2/R3 必修，R1 选听）
│   ├── B1 设备与网关管理（1课时）
│   ├── B2 能耗分析九件套与费用报表（2课时）
│   ├── B3 报警管理与闭环处置（1.5课时）
│   ├── B4 运维管理：巡检/工单/值班排班（2课时，含移动端）
│   ├── B5 物品与危化品、库存出入库（1.5课时）
│   ├── B6 定额管理与充电站运营（1.5课时）
│   ├── B7 计量管理、碳资产、视频监控（1课时）
│   └── B8 报表中心、数字孪生与调度决策概览（1.5课时）
│
├── C. 管理员课（R5 必修）
│   ├── C1 组织/用户/角色/权限（2课时）
│   ├── C2 菜单/字典/参数/公告与基础配置（1.5课时）
│   └── C3 定时任务、运行监控、备份与安全合规（1.5课时）
│
├── D. 运维课（R4 必修，R5 旁听）
│   └── D1 设备接入：MQTT/EMQX、IOT 回调与数据质量排障（2.5课时）
│
└── E. 决策驾驶舱课（R1 必修，R2 陪听）
    ├── E1 医院大屏读图与院区切换（1课时）
    └── E2 能效排名、节能建议与月度能源经营分析（1课时）

4. 详细培训日程表

以”国内首期标准班”为模板，共 5 个工作日；海外英文班沿用同一日程，仅语言与案例本地化调整。课程可按项目裁剪。

| 期次 | 日期（示例） | 时间 | 课时 | 课程编号/名称 | 对象 | 讲师 | 方式 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1期·国内 | 2026-09-21（周一） | 09:00-09:45 | 1 | A1 平台概览与登录入门 | 全员 | 实施顾问 | 集中授课+沙箱 | 随堂操作检查 |
| 第1期·国内 | 2026-09-21 | 10:00-10:45 | 1 | A2 通用操作范式 | 全员 | 实施顾问 | 讲解+实操 | 实操小测 |
| 第1期·国内 | 2026-09-21 | 11:00-11:45 | 1 | A3 首页数据看板读图 | 全员 | 能源顾问 | 大屏演示 | 提问 |
| 第1期·国内 | 2026-09-21 | 14:00-17:00 | 3 | B1 设备与网关 + B3 报警管理与闭环 | R2/R3 | 实施顾问 | 沙箱场景演练 | 场景实操作业 |
| 第1期·国内 | 2026-09-22（周二） | 09:00-12:00 | 4 | B2 能耗分析九件套与费用报表 | R2（R3选听） | 能源顾问 | 案例教学+导出练习 | 报表作业 |
| 第1期·国内 | 2026-09-22 | 14:00-17:00 | 4 | B4 运维管理（含移动端接单/打卡/拍照） | R3 | 实施顾问 | 内外场结合演练 | 工单闭环实操 |
| 第1期·国内 | 2026-09-23（周三） | 09:00-10:30 | 2 | B5 物品与危化品、库存出入库 | R3（库管） | 实施顾问 | 沙箱实操 | 出入库单据作业 |
| 第1期·国内 | 2026-09-23 | 10:45-12:00 | 1.5 | B6 定额管理与充电站运营 | R2/R3 | 能源顾问 | 讲解+实操 | 随堂检查 |
| 第1期·国内 | 2026-09-23 | 14:00-15:00 | 1 | B7 计量/碳资产/视频 | R2/R3 | 实施顾问 | 集中授课 | — |
| 第1期·国内 | 2026-09-23 | 15:15-16:45 | 1.5 | B8 报表中心、数字孪生与调度决策概览 | R2/R3 | 能源顾问 | 大屏+沙箱 | 生成1份分析报告 |
| 第1期·国内 | 2026-09-24（周四） | 09:00-12:00 | 4 | C1 组织/用户/角色/权限；C2 菜单/字典/参数/基础配置 | R5 | 资深顾问 | 沙箱实操 | 建账号+配权限实操作业 |
| 第1期·国内 | 2026-09-24 | 14:00-16:30 | 2.5 | D1 MQTT/EMQX、IOT 回调与数据质量排障 | R4（R5旁听） | 集成工程师 | 模拟器+日志排障 | 排障实操题 |
| 第1期·国内 | 2026-09-24 | 16:45-18:00 | 1.5 | C3 定时任务/监控/备份/安全合规 | R5 | 资深顾问 | 集中授课+演示 | 检查清单核对 |
| 第1期·国内 | 2026-09-25（周五） | 09:00-11:00 | 2 | E1 医院大屏读图与院区切换；E2 能效排名与节能建议 | R1（R2陪听） | 能源顾问 | 大屏决策演练 | 模拟月度分析会 |
| 第1期·国内 | 2026-09-25 | 11:00-12:00 | — | 笔试（分角色卷） | 全员 | 班主任 | 闭卷/限时45分钟 | 笔试 |
| 第1期·国内 | 2026-09-25 | 14:00-17:00 | — | 实操考核 + 答疑 + 满意度问卷 + 颁证 | 全员 | 全体讲师 | 逐人实操 | 实操评分 |

说明： - 每日 10:45-11:00、15:00-15:15 为茶歇；每课时预留 5 分钟答疑。 - R1 仅需参加 9 月 25 日上午的 E1/E2 与简短登录练习，约半天。 - 陪跑期：2026-09-28 至 2026-10-16（工作日 17:00-18:00 在线答疑群值班，首周现场驻场）。

5. 分角色课程矩阵

“必修”为必须参加并考核；“选修”按需参加；“旁听”可听不考；“—”为不安排。

| 课程 | R1 决策层 | R2 能源负责人 | R3 设备科/后勤 | R4 IOT 运维 | R5 系统管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 平台概览与登录入门 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 |
| A2 通用操作范式 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 |
| A3 首页数据看板读图 | 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 |
| B1 设备与网关管理 | — | 必修 | 必修 | 必修 | 选修 |
| B2 能耗分析与费用报表 | 旁听 | 必修 | 选修 | — | — |
| B3 报警管理与闭环处置 | 旁听 | 必修 | 必修 | 必修 | 选修 |
| B4 巡检/工单/值班（含移动端） | — | 选修 | 必修 | 选修 | — |
| B5 物品/危化品/库存 | — | 选修 | 必修（库管必修） | — | — |
| B6 定额与充电站运营 | — | 必修 | 必修（充电运营） | — | — |
| B7 计量/碳资产/视频 | — | 必修 | 选修 | — | — |
| B8 报表中心/数字孪生/调度概览 | 旁听 | 必修 | 选修 | — | — |
| C1 组织用户角色权限 | — | — | — | 选修 | 必修 |
| C2 菜单字典参数基础配置 | — | — | — | 选修 | 必修 |
| C3 任务监控备份安全 | — | — | — | 旁听 | 必修 |
| D1 设备接入与回调排障 | — | — | 选修 | 必修 | 旁听 |
| E1 医院大屏与院区切换 | 必修 | 必修 | — | — | — |
| E2 能效排名与节能决策 | 必修 | 必修 | — | — | — |
| 笔试 | 开卷自测 | 闭卷 | 闭卷 | 闭卷 | 闭卷 |
| 实操认证 | 免 | 必须合格 | 必须合格 | 必须合格 | 必须合格 |

6. 培训方式

| 方式 | 占比建议 | 适用课程 | 组织要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中授课 | 30% | 概念、流程、指标口径 | 单班不超过 30 人，投影+讲义，每 20 分钟一次提问互动。 |
| 沙箱实操 | 45% | 全部业务课与管理员课 | 每人 1 台电脑、1 个沙箱账号；讲师机广播演示，学员跟做；数据为 hospital_seed_demo。 |
| 大屏/数字孪生演示 | 10% | A3、B8、E1、E2 | 使用会议室大屏或电视墙，演练”院长提问→工程师现场调出图表”。 |
| 移动端现场演练 | 10% | B4 | 在院区/设备机房用 uni-app APP 完成真实路径的扫码巡检、打卡、拍照上传。 |
| 录播自学 | 5% | 补课、新员工入职 | 课程视频上传内部学习平台，配章节测验，逾期未学自动提醒。 |
| 现场陪跑 | 上线后 2 周 | 全部角色 | 首周驻场、次周远程；每日收集问题清单，晚间集中答复并更新 FAQ。 |

7. 培训环境与账号准备

7.1 环境清单（开课前 3 个工作日完成验收）

| 项目 | 要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 培训环境 | 独立于生产的一套 V4.6.0（前端 + 后端 context-path /autoee-iot-ems + MySQL/Redis/RabbitMQ/EMQX/TDengine），建议 8C16G 以上虚拟机或 Docker Compose 全套 | 实施/运维 |
| 示例数据 | 导入 hospital_seed_demo：含 2 个院区、6 类检查检验设备（CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA）、30+ 块表计、近 12 个月能耗、若干报警与工单 | 实施顾问 |
| 数据模拟器 | 开启 MQTT/HTTP 回调数据模拟器，保证大屏与曲线实时跳动；准备”越限触发报警”一键脚本 | IOT 工程师 |
| 客户端 | 每人 1 台电脑，Chrome 114+ / Edge 114+（推荐 Chrome），分辨率 1920×1080，关闭兼容模式 | 院方信息科 |
| 网络 | 客户端能访问培训前端地址（开发示例 http://localhost:9029，培训环境由部署方提供实际地址）；能访问后端 /autoee-iot-ems | 信息科 |
| 移动端 | 安卓手机 3～5 台（或学员本人手机），预装 uni-app 巡检 APP 培训包，可扫码 | 实施顾问 |
| 投影/大屏 | 会议室投影 + 一台可展示医院大屏（路由 /hospital/screen）的电视墙或大显示器 | 行政/信息科 |

7.2 账号规划

| 账号类型 | 命名规则 | 权限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学员公共账号 | train_r1～train_r5（按角色），初始密码 Train@2026 | 预置 5 类角色模板权限，数据范围覆盖两个演示院区 | 5 个（可并发） |
| 学员个人账号 | stu_姓名拼音，如 stu_zhangsan | 同其本角色模板 | 按人数 |
| 讲师账号 | teacher01 | 全部菜单 + 数据重置工具权限 | 2～3 个 |
| 管理员实操账号 | admin_practice | 系统管理全部权限，仅限沙箱 | 每人 1 个 |
| 移动端账号 | 与个人账号一致，分配巡检任务 | 仅巡检/物品/设备/报警相关 | 按演练人数 |

沙箱账号首次登录强制改密；培训结束后由讲师统一重置/停用。任何学员账号不得在生产环境使用。

7.3 浏览器与语言准备

- 浏览器仅支持 Chrome / Edge 现代内核，不使用 IE。

- 登录后在顶栏语言切换处依次体验”中文 / English / Русский / Bahasa Indonesia”，医院项目重点演示中、英两种语言；切换后菜单名即时变化。

- 清理浏览器广告拦截插件，避免拦截导出请求。

8. 培训教材与物料清单

8.1 各门课程 PPT 大纲章节

| 课程 | PPT 章节大纲 |
| --- | --- |
| A1 | 平台定位（RuoYi 二开+医院决策叠加）→ 功能全景图 → 浏览器要求与地址 → 登录/改密/退出 → 四语切换 → 沙箱纪律 |
| A2 | 列表页布局（查询区/表格/分页）→ 筛选与重置 → 新增/编辑/删除弹窗 → 必填项校验 → Excel 导入模板下载/导入/导出 → 图表缩放、图例、下载 |
| A3 | 首页看板分区 → 今日能耗/同比环比/告警数等指标口径 → 钻取到明细 → 数据不刷新怎么办 |
| B1 | 设备信息字段 → 设备新增与导入 → 网关注册 → 设备与网关/IOT 绑定关系 → 在线状态含义 |
| B2 | 能耗概况/趋势/同比环比/分项/流向/损耗/费用/平衡/电能质量 9 张图逐图讲：口径、筛选维度、导出 → 月度费用报表制作 |
| B3 | 实时报警 vs 历史报警 → 报警规则阈值/级别 → 确认/派单/工单联动/邮件通知 → 值班处置时限 → 医院报警规则差异 |
| B4 | 巡检计划→巡检点/路径→任务生成 → 工单全生命周期 → 值班排班 → 移动端接单/打卡/拍照/备件 → 示例报告解读 |
| B5 | 物品/危化品档案 → 入库/出库/库存 → 库存上下限预警 → 供应商/合同/附件 |
| B6 | 定额配置/监测/分析 → 充电站、桩、商户、品牌型号 → 实时/历史/异常订单 → 价格策略 → 运营仪表盘 |
| B7 | 表计档案/检定计划/检定记录 → 碳资产查看 → 摄像头档案与实时视频调阅 |
| B8 | 报表引擎/模板/分析报告生成与导出 → 数字孪生 3D 漫游 → 新能源（光伏/储能/微电网/虚拟电厂）→ 调度决策（负荷/需求/电价预测、天气、优化方案、调度指令、评估） |
| C1 | 组织架构（部门/岗位）→ 用户增删改/停用/重置密码/强制下线 → 角色与菜单权限/按钮权限/数据权限四档 → 多院区数据权限 → 最小权限实践 |
| C2 | 目录/菜单/按钮维护 → 路由组件与权限标识 → 字典类型与数据 → 参数配置 → 通知公告 → OSS/Logo/短信/邮件 |
| C3 | XXL-Job 新增/启停/执行器/日志 → 在线用户/登录日志/操作日志/缓存监控 → Spring Boot Admin、RabbitMQ/EMQX 状态 → 备份执行 → 口令策略与审计 |
| D1 | MQTT 直采链路（设备→EMQX→RabbitMQ→MySQL/TDengine）→ EMQX 主题与账号 → 外部 IOT 平台 HTTP 回调（X-IOT-Token/X-IOT-Sign 鉴权）→ Token 发放、签名密钥、IP 白名单、指标定义、设备映射 → 回调日志监控与数据质量排障 |
| E1 | 医院大屏（/hospital/screen）布局：全院能耗、检查检验设备状态、报警、关键指标 → 在线/运行/待机/故障颜色 → 院区切换 |
| E2 | 单位工作量能耗、待机占比、设备能效排名 → 节能建议卡片的使用 → 如何用数据开月度能源会、定改造优先级 |

8.2 操作手册与文档

| 物料 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 《06-02 用户操作手册》 | 业务用户随堂课用、上岗后备查 | 随本计划交付 |
| 《06-03 系统管理员手册》（含 30 题题库样例） | R5 课程教材与考核题库 | 随本计划交付 |
| 《系统集成模块用户手册》 | D1 接口配置、同步任务参考 | docs/用户手册/系统集成模块用户手册.md |
| 《新功能模块使用手册》 | 集控化、计量、能源等新增功能参考 | docs/新功能模块使用手册.md |
| 《前端测试指导》 | 沙箱自测、浏览器兼容与登录问题排查 | docs/前端测试指导.md |
| 英文精简讲义（English Quick Guide） | 海外班 | 由 A1/A2/A3/E1 章节翻译，配英文界面截图 |

8.3 视频脚本清单（每段 3～8 分钟）

| 编号 | 视频名称 | 脚本要点 |
| --- | --- | --- |
| V01 | 第一次登录与改密 | 打开地址→输入 admin/123456（仅演示用）→改密→切换中英文→退出 |
| V02 | 一分钟学会查询和导出 | 筛选→重置→分页→导出 Excel→打开文件 |
| V03 | 看懂首页看板 | 逐个指标解释口径并钻取明细 |
| V04 | 新增一台设备并绑定网关 | 设备信息新增→网关选择→在线状态验证 |
| V05 | 制作月度能耗费用报表 | 选时间/院区→费用报表→导出→贴入汇报模板 |
| V06 | 报警处置全流程 | 模拟越限→实时报警→确认→生成工单→邮件→归档 |
| V07 | 手机巡检与维修接单 | APP 登录→领任务→扫码/打卡→拍照→提交 |
| V08 | 物品入库与库存预警 | 入库单→库存增加→触发下限预警 |
| V09 | 充电站异常订单处理 | 仪表盘发现异常→异常订单列表→核实→处理 |
| V10 | 院长五分钟读懂医院大屏 | 大屏分区→状态颜色→院区切换→追问节能建议 |
| V11 | 管理员 10 分钟开通一个新员工账号 | 建部门/岗位→建用户→配角色→菜单+数据权限→登录验证 |
| V12 | 回调数据不上送怎么办 | 看回调日志→查 Token/签名/IP 白名单/映射→修正→重放 |

8.4 练习题与作业

- A 课练习题：10 道判断/单选（登录、浏览器、查询、导出、语言）。

- B 课综合作业：在沙箱完成”CT-01 待机功率越限 → 确认报警 → 生成维修工单 → 移动端接单拍照 → 导出 9 月费用报表”一条龙，截图提交。

- C/D 课实操作业：R5 完成 1 个部门、2 个用户、1 个自定义角色（仅含报警与只读能耗权限、数据范围”本部门”）；R4 完成 1 路模拟器回调接入并故意制造签名错误后自行排障。

- E 课作业：R1/R2 根据大屏与排名数据，写出 3 条下月节能行动项。

8.5 表单模板清单（随培训包提供电子件）

- 签到表（每日上下午各一次）

- 课程满意度评估表（见 10.2）

- 实操评分表（见 9.3）

- 问题收集与答疑台账

- 账号申请/权限变更申请表

- 培训纪律告知书（签到即视为签收）

9. 考核与上岗认证

9.1 认证结构

| 环节 | 形式 | 时长 | 权重/合格线 | 适用角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时表现 | 出勤+课堂练习+作业 | 全程 | 达标即可（缺勤≤0.5天、作业全交） | 全员 |
| 笔试 | 分角色闭卷（R1 开卷自测） | 45 分钟 | 满分 100，≥70 分合格 | R2/R3/R4/R5 |
| 实操考核 | 沙箱现场抽题，逐人操作并口述 | 每人 20～30 分钟 | 评分表 ≥80 分合格，关键步骤错一项即不通过 | R2/R3/R4/R5 |

综合成绩 = 笔试 ×40% + 实操 ×60%，双科均须单独过线，不接受加权补救。

9.2 笔试题型与分布

| 题型 | 题量 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单选 | 20 | 40 | 术语、菜单路径、指标口径 |
| 多选 | 10 | 30 | 数据权限四档、报警通知方式、报警联动等 |
| 判断 | 10 | 10 | 常见误区（如可在生产练习、导出无权限等） |
| 简答/场景 | 3 | 20 | 报警闭环、院区数据隔离、回调排障思路（按角色选做） |

题库从《06-03 系统管理员手册》附录 30 题样例及业务课练习题中按角色组卷。

9.3 实操评分表（以 R3 报警工单场景为例）

| 考核项 | 评分要点 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录与定位 | 正确登录并进入”报警管理 → 实时报警” | 10 |  |
| 报警核实 | 找到指定报警，说出级别、阈值、当前值与所属院区 | 15 |  |
| 确认与派单 | 确认报警，正确生成/关联维修工单并指派处理人 | 20 |  |
| 移动端闭环 | APP 接单、现场打卡、拍照上传、填写处理结果、关单 | 25 |  |
| 归档验证 | 在历史报警中查到记录，状态闭环完整 | 10 |  |
| 数据导出 | 导出本班次报警/工单 Excel | 10 |  |
| 规范与时效 | 全程 15 分钟内完成，口述处置注意事项 | 10 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

9.4 补考与持证上岗

- 笔试或实操不合格者，3 个工作日内安排一次免费补考；补考仍不合格，转线上录播自学后再约考。

- R4/R5 两次不合格的，正式环境仅开通只读/最小权限，直至通过。

- 合格者颁发《V4.6.0 岗位操作合格证》（标注角色与日期），作为账号权限开通依据；证书有效期 1 年，每年结合版本升级安排复训。

- 系统升级（大版本/菜单大调整）后 30 日内组织增量培训与换证。

10. 培训效果评估

10.1 柯氏四级评估模型

| 层级 | 评估内容 | 时间点 | 方式/工具 | 指标目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级·反应 | 学员对课程、讲师、组织的满意度 | 每堂课/培训结束 | 满意度问卷 | 均分 ≥4.2/5 |
| 二级·学习 | 知识与技能掌握 | 培训结束当天 | 笔试+实操 | 合格率 ≥90% |
| 三级·行为 | 回到岗位后是否真的在用 | 上线后 30/60 天 | 系统操作日志统计+主管访谈 | 关键岗位周活跃率 ≥90%，工单移动端处理率 ≥80% |
| 四级·成果 | 对业务的实际价值 | 上线后 90 天 | 报警闭环时长、报表按期出具率、待机能耗下降、定额执行 | 报警平均闭环时长下降 30%；月度报表 100% 由系统出具 |

10.2 满意度问卷模板（5 分制：5 非常满意 … 1 很不满意）

| 序号 | 评估项 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课程内容与我的岗位工作匹配度 | □5 □4 □3 □2 □1 |
| 2 | 讲师讲解清晰、案例易懂 | □5 □4 □3 □2 □1 |
| 3 | 沙箱环境稳定、数据充分、跟得上操作 | □5 □4 □3 □2 □1 |
| 4 | 实操时间充足、问题能及时得到解答 | □5 □4 □3 □2 □1 |
| 5 | 教材/手册对我上岗后有帮助 | □5 □4 □3 □2 □1 |
| 6 | 培训组织（日程、教室、设备、食宿） | □5 □4 □3 □2 □1 |

开放题： - 您认为最实用的一个功能是：____________ - 回去后您最担心不会用的是：____________ - 对培训的改进建议：____________

10.3 评估结果应用

- 满意度低于 4.0 的课程，讲师一周内提交整改并更新教材。

- 三级评估发现”不用”的功能，纳入陪跑期重点辅导；发现”不会”的高频点，补录 5 分钟短视频。

- 四级评估数据每季度向院方能源管理委员会汇报一次。

11. 国内与海外（英文）分批安排

| 批次 | 对象 | 语言 | 时间窗口（建议） | 特别安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 期 | 国内总部/标杆院区，种子用户（含各角色骨干） | 中文 | 2026-09-21 至 09-25 | 标准 5 天班，全程录像；骨干兼任后续内训师 |
| 第 2 期 | 国内其余院区业务轮训 | 中文 | 2026-10 月，2～3 场 | 2 天精简班（A 课+本角色 B 课+考核），录播补课 |
| 第 3 期 | 海外项目（英语区）关键用户+管理员+IOT | English | 海外上线前 2 周 | 3 天班：英文讲义、英文沙箱界面；中/英对照术语表；时区适配的远程陪跑 |
| 第 4 期 | 海外本地操作员（俄语/印尼语区） | English 为主，界面可切俄/印尼 | 上线当周 | 1 天实操班，只教 A 课与岗位相关 B 课；发放图文卡 |
| 持续期 | 新入职、转岗员工 | 按属地语言 | 每月 1 期线上班 | 录播 + 在线约考 |

海外培训注意： 1. 所有截图使用 English 界面制作，菜单名以系统英文文案为准，避免直译不一致。 2. 账号、密码策略、数据导出合规要求遵循当地法规，培训中明确”数据不出院/不出境”的操作边界。 3. 远程培训提前 1 天完成网络、VPN、音频联调，准备录屏备查。

12. 培训纪律与保障

12.1 培训纪律

- 按时签到，不迟到早退；缺勤超过 0.5 天不得参加认证，需跟下期补训。

- 上课手机静音；实操环节不得做与培训无关的事。

- 只允许在沙箱环境操作，严禁使用生产 URL、生产账号做练习；严禁对沙箱尝试越权、攻击。

- 培训账号、Token、签名密钥等信息不得外传、拍照外发。

- 学员数据（练习导出的 Excel）课后统一删除，不得带离教室。

- 讲师每日备份沙箱快照，必要时一键恢复。

12.2 保障分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 总体统筹、向院方汇报、风险升级 |
| 班主任 | 签到、纪律、场地餐饮、问卷、成绩与证书台账 |
| 主讲讲师 | 授课、答疑、作业批改、实操评分 |
| IOT 工程师 | 沙箱、模拟器、移动端、回调环境保障 |
| 院方接口人 | 组织人员、通知公告、设备机房现场协调 |
| 后勤保障 | 教室、投影、大屏、网络、电源插排、茶歇 |

13. 培训排期风险与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院方人员倒班、难脱产 | 高 | 到课率低 | 开设 2 天精简班与晚间班；关键岗位录播补课+预约考核；院方发文锁定名单 |
| 沙箱环境不稳定/数据不跳动 | 中 | 实操中断 | 开课前 3 天验收清单逐项签字；准备环境快照可 30 分钟内重建；模拟器双实例 |
| 决策层时间难约 | 高 | E 课缺席 | 压缩为 50 分钟一对一/小范围大屏汇报；提供 10 分钟大屏导读视频 |
| 学员计算机水平差异大 | 高 | 进度不齐 | 开课前发 A1/A2 预习视频；配 1 名助教巡场；分组时强弱搭配 |
| 海外时区/语言/网络 | 中 | 远程效果打折 | 按对方时区排课；英文教材双语术语表；提前 VPN 联调；全程录屏 |
| 培训后不用、回潮 | 中高 | 四级成果不达标 | 2 周陪跑 + 30/60 天行为评估；将系统使用率纳入科室考核；内训师持续答疑 |
| 版本在培训前升级 | 中 | 教材截图过期 | 培训环境锁定 V4.6.0 镜像；升级后统一更新截图增量包并复训 |
| 考核泄题/代考 | 低 | 认证失真 | 题库随机组卷、实操现场抽题并录像、证书与实名账号绑定 |
| 生产/培训环境混淆误操作 | 中 | 生产事故 | 培训环境浏览器收藏夹与登录页加明显”培训沙箱”水印；生产 URL 不对学员开放 |

14. 附录：培训交付物清单与时间节点

| 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- |
| 开课前 10 个工作日 | 培训计划（本文档）、人员名单与角色确认表 |
| 开课前 5 个工作日 | PPT、操作手册、练习题、表单模板、英文讲义初稿 |
| 开课前 3 个工作日 | 沙箱环境验收报告、hospital_seed_demo 数据确认、模拟器与移动端联调记录 |
| 开课前 1 个工作日 | 账号清单、签到表、教室与大屏检查确认 |
| 培训期间 | 签到表、每日问题台账、作业、笔试答卷、实操评分表、满意度问卷 |
| 结训后 3 个工作日 | 成绩汇总、合格证、培训总结报告、补考安排 |
| 上线后 30/60/90 天 | 行为评估报告、业务成果评估报告、FAQ 与视频更新记录 |

本计划随系统版本迭代维护，当前对应 V4.6.0 / 文档 V1.0（2026-09-14）。